ПРОГРАММА  ПРОВЕРКИ

использование бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа город Буй в 2010 году  Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй для расчетов с МП «Дорожник г. Буя»

Основание для проверки: план работы ревизионной комиссии на 2011 год, утвержденный решением Думы городского округа город Буй № 65 от 28.01.2011г.

Цель проверки: осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа город Буй в 2010 году Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй на ремонт и содержание автодорог и дорожных сооружений на территории городского округа город Буй

Объект проверки: Комитет по управлению муниципальным имуществом  городского округа город Буй

Сроки проведения проверки: с 01.11.2011 г. по 15.11.2011 г.

Срок оформления акта: 15.11.2010г.

Состав ответственных исполнителей: Клыкина Ю.В. – председатель ревизионной комиссии

Перечень документов, изученных в ходе проверки: нормативно правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета муниципального образования городской округ город Буй, платежные и иные первичные документы, подтверждающие совершение операций со средствами бюджета, муниципальные контракты, заключенные с МП «Дорожник» г. Буя

Председатель ревизионной комиссии                                                 Ю.В. Клыкина

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ревизионной комиссии

Думы  городского  округа  город  Буй

__________________ Ю.В. Клыкина

АКТ

результатов проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа город Буй в 2010 году

Комитету по управлению муниципальным имуществом  городского округа город Буй для расчетов с МП «Дорожник г. Буя»

от 15 ноября 2011 года

Основание проверки: пункт 2.6 Плана работы Ревизионной комиссии Думы городского округа город Буй на 2011 год, утвержденного решением Думы городского округа город Буй от 28.01.2011 г. № 65 «Об утверждении плана работы ревизионной комиссии Думы городского округа город Буй на 2011 год» и распоряжения главы городского округа город Буй № 23 от 31 октября 2011г.

Проверяемый период: 2010 год

Сроки проведения проверки: с 01.11.2011г. по 15.11.2011г.

Наименование проверяемой организации: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй, ИНН 4402003263, Юридический адрес: Костромская область, г. Буй, пл. Революции, 12

Наименование вышестоящей организации: Администрация городского округа город Буй

Основная цель деятельности Комитета: осуществление полномочий органов местного самоуправления по управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности, обеспечение организации и проведения приватизации муниципального имущества.

Вопросы проверки: соблюдение условий муниципальных контрактов, заключенных с МП «Дорожник» г. Буя в 2010 году по содержанию автодорог и дорожных сооружений на территории городского округа город Буй, соблюдение своевременности и полноты финансирования расходов на содержание автодорог, анализ кредиторской задолженности.

Проверка проводилась с ведома председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом в присутствии главного бухгалтера.

Должностные лица, ответственные в проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность Комитета:  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом - Торопова М.Д.; главный бухгалтер – Смирнова Л.К.

Краткая информация об объекте проверки: Комитет осуществляет свою деятельность на основе Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй, утвержденного постановлением главы администрации городского округа город Буй № 2 от 10.01.06г.

Результаты проверки:

1. Проверка своевременности и полноты финансирования расходов на содержание автодорог общего пользования и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства, соблюдения порядка доведения лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с решением Думы городского округа город Буй от 25.12.2009 г. № 622 «О бюджете муниципального образования городской округ город Буй на 2010 год» было запланировано расходов:

- на дорожное хозяйство: содержание автомобильных дорог общего пользования - 5 000 тыс. рублей;

- на благоустройство: содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства – 13 000 тыс. рублей.

В течение 2010 года в бюджет муниципального образования  городской округ город Буй  вносились изменения. В ходе корректировок ассигнования на расходы  утверждены следующим образом:

- на дорожное хозяйство: содержание автомобильных дорог общего пользования - 11 000 тыс. рублей;

- на благоустройство: содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства – 15 700 тыс. рублей.

В соответствии с представленными первичными документами объем финансирования  Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй  представлен в таблице 1.

таблица 1.

Объемы финансирования по расходам на содержание и ремонт  автодорог, сооружений на них.

рублей

| Месяц | Классификация 0409 3150215 500 | Классификация 0503 6000200 500 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 680 00=00 | 560 000=00 | 1 240 000=00 |
| Февраль | 598 399=23 | 1 355 000=00 | 1 953 399=23 |
| Март | - | 2 611 636=56 | 2 611 636=56 |
| Апрель | - | 999 823=82 | 999 823=82 |
| Май | 1 052 720=74 | 1 910 064=08 | 2 962 784=82 |
| Июнь | 439 149=39 | 977 628=92 | 1 416 778=31 |
| Июль | 2 262 499=10 | 807 974=00 | 3 070 473=10 |
| Август | 1 988 980=90 | 700 000=00 | 2 688 980=90 |
| Сентябрь | 630 000=00 | 1 047 647=00 | 1 677 647=00 |
| Октябрь | 915 972=00 | 700 000=00 | 1 615 972=00 |
| Ноябрь | 1 637 376=00 | 88 595=00 | 1 725 971=00 |
| Декабрь | 325 000=00 | 1 784 997=00 | 2 109 997=00 |
| Итого | 10 530 097=36 | 13 543 366=38 | 24 073 463=74 |

Расходы по разделу дорожное хозяйство: содержание автодорог общего пользования в 2010 году профинансированы в объеме 10 530,1 тыс. рублей или 95,7 % от суммы уточненной в городском бюджете. Расходы по разделу благоустройство: содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в пределах городских округов и поселений в рамках благоустройства профинансированы в объеме 13 543,4 тыс. рублей или 86,3 % уточненных назначений. По отношению к  общему объему бюджетных ассигнований на данные цели с учетом всех изменений и дополнений бюджет исполнен на 96,3 % или на 926,5 тыс. рублей меньше плановых ассигнований.

В проверяемом периоде Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй произведены расходы по погашению кредиторской задолженности подрядными организациями.

Так на 01 января 2010 года объем кредиторской задолженности за ранее выполненные подрядной организацией работы составляет 3 863,5 тыс. рублей:

- по дорожному хозяйству: содержание автомобильных дорог общего пользования – 1 278,4 тыс. рублей;

- по благоустройству: содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства – 2 585,1 тыс. рублей.

К проверке  представлены так же акты сверки взаимных расчетов Комитета по управлению муниципальным имуществом. Основным  подрядчиком по ремонту автодорог, сооружений на них является Муниципальное предприятие «Дорожник» г. Буя.

На погашение кредиторской задолженности перед МП «Дорожник» г. Буя в 2010 году направлено 3 513,5 тыс. рублей (или 100%).

2. Проверка соблюдения требований законодательства в части проведения конкурсов (котировок) для отбора поставщиков (исполнителей) на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них.

Согласно решению Думы городского округа город Буй № 133 от     27.09.2006 г. и № 712 от 25.06.2010 г. «Об утверждении Положения о размещении муниципального заказа» уполномоченным органом администрации городского округа город Буй на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа город Буй является отдел муниципальных закупок и контроля цен администрации городского округа город Буй.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй в проверяемом периоде заключено 10 муниципальных контрактов с подрядными организациями на основании проведенных конкурсов Единой комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для нужд муниципального образования городской округ город Буй. Из них  9 муниципальных контрактов с Муниципальным предприятием «Дорожник»;

таблица 2.

Анализ исполнения муниципальных контрактов

| № п/п | Муниципальный контракт | Подрядная организация | Сумма контракта | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | счет-фактура | сумма | % |
| 1 | 04.04.10.0002.7 от 27.01.2010 г. Содержание автодорог и дорожных сооружений на территории городского округа город Буй в 1 квартале 2010 г. | МП «Дорожник» г. Буя | 2 941 365=16 | № 53 от 05.03.2010 № 75 от 05.04.2010 | 1 991 541=28 949 823=82 | 100 |
| 2 | 04.04.10.0074.2 от 27.04.2010 г. Ремонт асфальтобетонных дорог на территории городского округа город Буй во 2 квартале | МП «Дорожник» г. Буя | 1 491 870=00 | № 98 от 06.05.2010 № 116 от 21.05.2010 №131 от 08.06.2010 | 182 779=00 919 941=74 389 149=39 | 100 |
| 3 | 04.04.10.0075.7 от 01.05.2010 г. Содержание автодорог и дорожных сооружений на территории городского округа город Буй в 2 квартале | МП «Дорожник» г. Буя | 3 286 220=00 | № 99 от 11.05.2010 № 116 от 21.05.2010 № 132 от 08.06.2010 № 200 от 14.07.2010 № 316 от 17.09.2010 | 1 098 615=50 656 588=58 502 628=92 807 974=00 98 147=00 | 96,3 |
| 4 | 04.04.10.0103.7 от 29.06.2010 г. Ремонт асфальтобетонных дорог на территории городского округа город Буй в 3 квартале | МП «Дорожник» г. Буя | 1 545 793=00 | № 175 от 30.06.2010 № 187 от 12.07.2010 | 463 737=90 1 082 055=10 | 100 |
| 5 | 04.04.10.0171.7 от 26.07.2010 г. Ремонт асфальтобетонных дорог на территории городского округа город Буй в 3 квартале | МП «Дорожник» г. Буя | 3 055 687=00 | № 222 от 26.07.2010 № 245 от 11.08.2010 | 916 706=10 2 138 980=90 | 100 |
| 6 | 04.04.10.0170.7 от 26.07.2010 г. Содержание автодорог и дорожных сооружений на территории городского округа город Буй в 3 квартале | МП «Дорожник» г. Буя | 2 699 173=00 | № 228 от 29.07.2010 № 299 от 07.09.2010 № 348 от 15.10.2010 № 404 от 16.11.2010 | 809 751=90 839 748=10 913 959=00 65 023=00 | 97,4 |
| 7 | 04.04.10.0199.7 от 17.09.2010 г. Ремонт асфальтобетонных дорог на территории городского округа город Буй в 3-4 квартале | МП «Дорожник» г. Буя | 1 233 106=00 | № 317 от 17.09.2010 №333 от 06.10.2010 | 369 931=80 826 040=20 | 97,0 |
| 8 | 04.04.10.0266.7 от 29.10.2010 г. Ремонт асфальтобетонных дорог на территории городского округа город Буй в 4 квартале | МП «Дорожник» г. Буя | 2 058 021=00 | № 395 от 12.10.2010 | 1 962 376=00 | 95,4 |
| 9 | 04.10.0271.7 от 20.11.2010 г. Содержание автодорог и дорожных сооружений на территории городского округа город Буй в 4 квартале | МП «Дорожник» г. Буя | 3 699 990=00 | № 434 от 30.11.2010 №448 от 31.12.2010 | 1 958 982=00 1 638 647=00 | 97,2 |
|  | ИТОГО | х | 22 011 225=16 | х | 21 582 764=23 | 98,1 |

Проверкой соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов выявлено нарушение срока выполнения работ. В результате сопоставления сроков исполнения работ, установленных условиями муниципальных контрактов и фактических сроков по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), имеет место случай их нарушения подрядчиком. За нарушение сроков исполнения работ в соответствии с пунктом 10 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, условиями муниципального контракта предусматривается ответственность в виде возмещения неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.

Так, по муниципальному контракту от 01.05.2010 г. № 04.04.10.0075.7 заключенному на содержание автодорог и дорожных сооружений на территории городского округа город Буй в 2 квартале, срок окончания работ 30.06.2010 г., фактически срок по акту приемки выполненных работ 31.08.2010 г.

В адрес Муниципального предприятия «Дорожник» г. Буя председателем ревизионной комиссии направлено представление с предложением объяснения просрочки исполнения указанного обязательства.

3. Анализ кредиторской задолженности.

По состоянию на 01.01.2011 года по данным бухгалтерского учета Комитета по управлению муниципальным имуществом значиться кредиторская задолженность перед МП «Дорожник» г. Буя  за выполнение работ  по содержанию и ремонту  автодорог, сооружений на них в сумме 2 002,7 тыс. рублей.

Задолженность подтверждена актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2011 г. между Комитетом по управлению муниципальным имуществом и МП «Дорожник» г. Буя.

Кредиторская задолженность Комитета на 01.01.2011 г. сложилась в части оплаты работ по содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства.

По состоянию на 01.01.2011 года кредиторская задолженность Комитета по управлению муниципальным имуществом, сократилась по сравнению с данными на начало 2010 года на 1 510,8 тыс. рублей или 43 %.

Председатель Ревизионной комиссии:                                        Ю.В. Клыкина

Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом городского

округа город Буй:                                                                          М.Д. Торопова

Главный бухгалтер:                                                                      Л.К. Смирнова

Один экземпляр акта на ___ листах получил ___________________________________________________________________

«___» ___________2011г.                                                    ______________/Подпись/

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

15 ноября 2011 года

Председателем ревизионной комиссии Думы городского округа город Буй Клыкиной Ю.В., на основании распоряжения Главы городского округа город Буй  от 31 октября 2011 года № 23 «О проведении проверки использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа город Буй в 2010 году Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй для расчетов с МП «Дорожник» г. Буя проведена проверка.

В результате проверки установлены нарушения, изложенные в акте проверки от 15 ноября 2011 года. В целях устранения выявленных нарушений, руководствуясь пунктом 6.7  Положения «О Ревизионной комиссии Думы городского округа город Буй», утвержденного Решением Думы городского округа город Буй от 30 марта 2006 г. № 73

ПРЕДЛАГАЮ:

Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй:

- в обязательном порядке начать практику ведения претензионной работы в отношении подрядчиков нарушающих сроки выполнения работ.

Финансовому отделу администрации городского округа город Буй

- при наличии средств для оплаты муниципальных заказов  за выполненные и принятые работы своевременно перечислять их в пользу подрядчиков во избежание накопления кредиторской задолженности;

МП «Дорожник» г. Буя:

- представить в Ревизионную комиссию Думы городского округа город Буй письменное объяснение по нарушению условий муниципального контракта, а именно сроков выполнения работ в срок до 18 ноября 2011 года.

Председатель ревизионной комиссии:                                   Ю.В. Клыкина

Один экземпляр представления на 1 листе получил:    ___________________

(должность и ФИО,  наименование организации)

«_____»______________2011г.                                     _________________________

(Подпись)