Администрация

городского округа город Буй

Революции пл., д.12,.Буй г,

обл. Костромская, 157000

☏(49435)-4-45-03,

☏/факс (49435)-4-45-20

Е-mail: adm-buj@yandex.ru

ОКПО 04030914

ОГРН 1034417360064

ИНН/ КПП 4402003908/440201001

от 23.05.2013№ 45-24

Об исполнении поручения

Во исполнение распоряжения губернатора Костромской области от 20.02.2013 г. №115-р «О проведении на территории Костромской области областной акции «Безопасная площадка» направляю итоговый отчет о проведенных мероприятиях.

- На официальном сайте администрации городского округа город Буй размещен реестр и еженедельные отчеты о выполненных мероприятиях.

- На еженедельных оперативных совещаниях при главе городского округа город Буй исполнители докладывают о ходе выполнения работ по приведению в нормативное состояние  игровых и спортивных площадок.

- Образовательными учреждениями, управляющими кампаниями выполнена инвентаризация игровых и спортивных площадок.

- Отделом Гои ЧС администрации городского округа город Буй проведена проверка безопасности игровых и спортивных площадок города, составлены акты проверок. По выявленным нарушениям администрация города направила предписания управляющим кампаниям со сроком устранения нарушений до 3 июня 2013 г.

- Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние  игровых и спортивных площадок на территории образовательных учреждений города:

– демонтировано неисправное оборудование (МОУ СОШ№13 им. Р.А.Наумова г.Буя, МДОУ детский сад №2 «Ивушка», МДОУ детский сад №3 «Родничок»)

– проведен косметический ремонт спортивного оборудования (МОУ СОШ №2 г.Буя, МОУ СОШ№37 г.Буя, МДОУ детский сад №5 «Лесовичок», МДОУ детский сад № 117 «Электроник»)

Проведена комиссионная проверка безопасности спортивного и игрового оборудования на всех площадках образовательных учреждений города, имеются акты проверок.

- ООО УК «РЭК» демонтировали лесенку и отремонтировали песочницу по адресу: ул.Социализма, д.27, завершили ремонт и покраску песочницы  по адресу: ул. 1 Мая, д.17. В настоящее время выполняют работы по покраске и ремонту песочниц по следующим адресам: ул.Карла Маркса, д.27, ул.Красный Химик, д.15, пос.Химзавода, д.10, ул.Некрасова, д.47, ул.М.Горького, д.25

- ООО «Наш дом» укрепили имеющееся оборудование и выполнили его покраску по адресу: ул. Островского, д.13.

Работы по устройству игровых и спортивных площадок будут продолжены в летний период.

Приложение- 6 стр.

Заместитель главы администрации

городского округа город Буй                                                                  Т.П.Попова

# Text boxes

Уполномоченному по правам ребенка при губернаторе  Костромской области

Н.В.Шадричевой

Дзержинского  ул., д.15,

Кострома г.,  156 006